# TERMO DE REFERÊNCIA

## MÓDULO DE GESTÃO DE TRABALHO, TAREFAS, DEMANDAS, PROJETOS E AGENDA

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, implantação, integração, configuração, documentação, testes, homologação e suporte de Módulo de Gestão de Trabalho, Tarefas, Demandas, Projetos e Agenda, a ser incorporado à Intranet Municipal já existente, ampliando suas funcionalidades para permitir o planejamento, organização, distribuição, acompanhamento, supervisão e controle operacional das atividades realizadas pelos servidores, setores e Secretarias Municipais.

O módulo deverá funcionar de forma integrada à infraestrutura tecnológica existente da Intranet, utilizando, sempre que tecnicamente aplicável, os mecanismos de autenticação, usuários, permissões, componentes visuais, estrutura de navegação, serviços e demais recursos já existentes.

A solução deverá permitir a utilização por diferentes Secretarias, departamentos, divisões e setores da Administração Municipal, possibilitando o gerenciamento de atividades individuais e coletivas.

O objeto não consiste no desenvolvimento de um protótipo, demonstração ou versão simplificada, mas na implementação de módulo funcional completo, integrado e apto à utilização operacional, contemplando as funcionalidades, regras de negócio, controles, segurança, auditoria, integração, documentação, testes e critérios de aceite estabelecidos neste Termo de Referência.

# 2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A Administração Municipal executa diariamente grande quantidade de atividades administrativas, operacionais, técnicas e estratégicas.

Parte dessas atividades possui prazo definido; outras precisam apenas ser registradas para execução futura; algumas são recorrentes; outras fazem parte de projetos maiores; algumas são recebidas como solicitações de outros setores; e determinadas atividades precisam ser delegadas e posteriormente supervisionadas.

O gerenciamento exclusivamente por memória, anotações, planilhas, mensagens ou ferramentas independentes dificulta:

- identificação das responsabilidades;

- acompanhamento dos prazos;

- organização das atividades futuras;

- visualização da carga de trabalho;

- acompanhamento de tarefas delegadas;

- identificação de atrasos;

- acompanhamento de projetos;

- controle de demandas internas;

- preservação do histórico das atividades;

- geração de indicadores;

- integração entre setores.

O módulo deverá solucionar esse problema oferecendo uma plataforma institucional única para organização do trabalho municipal.

A solução deverá diferenciar claramente:

- o que precisa ser feito;

- quem deverá fazer;

- quando deverá ser feito;

- quanto tempo está previsto para sua execução;

- qual é o prazo final;

- a qual projeto ou demanda pertence;

- qual é sua situação atual;

- quem solicitou;

- quem supervisiona;

- quais documentos estão relacionados;

- quais atividades dependem dela;

- qual foi o histórico de sua execução.

# 3. OBJETIVOS

São objetivos do módulo:

I. centralizar a gestão das atividades administrativas municipais;

II. permitir o planejamento individual e coletivo das atividades;

III. permitir criação, distribuição, delegação e acompanhamento de tarefas;

IV. permitir registro de demandas futuras ainda sem data definida;

V. permitir organização de projetos compostos por múltiplas atividades;

VI. permitir criação de rotinas e atividades recorrentes;

VII. disponibilizar agenda individual e de equipe;

VIII. controlar prazos;

IX. identificar conflitos de agenda;

X. calcular a carga de trabalho planejada;

XI. alertar sobre sobrecarga sem impedir o registro da atividade;

XII. permitir acompanhamento por Secretarias e setores;

XIII. permitir supervisão das tarefas delegadas;

XIV. registrar histórico e auditoria das operações;

XV. permitir associação de documentos às atividades;

XVI. permitir comentários e comunicação contextualizada;

XVII. disponibilizar indicadores e relatórios;

XVIII. permitir integração com outros módulos da Intranet;

XIX. permitir criação automática de tarefas a partir de eventos de outros módulos;

XX. melhorar a organização e previsibilidade da rotina administrativa.

# 4. PREMISSA FUNDAMENTAL — MÓDULO DA INTRANET EXISTENTE

O módulo deverá ser desenvolvido como extensão da Intranet Municipal existente.

Não deverá ser criada uma aplicação independente para substituir ou duplicar a Intranet.

A implementação deverá:

- reutilizar a autenticação existente;

- reutilizar usuários existentes;

- respeitar a estrutura de permissões existente;

- reutilizar componentes visuais quando aplicável;

- respeitar o padrão de navegação existente;

- preservar módulos existentes;

- evitar duplicidade de cadastros;

- integrar-se ao backend existente;

- utilizar a estrutura de banco de dados já disponível quando tecnicamente adequado.

Alterações estruturais necessárias na Intranet deverão ser realizadas de maneira controlada e documentada.

# 5. INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO

A implementação deverá considerar que o projeto possui infraestrutura tecnológica já disponível, incluindo:

- arquivos do projeto armazenados em Google Drive;

- backend baseado em Supabase;

- ambiente de homologação;

- ambiente de produção;

- arquivo de handoff/documentação operacional do projeto.

O agente de IA responsável pelo desenvolvimento terá acesso autorizado aos arquivos do projeto e ao ambiente Supabase.

# 6. REGRAS DE ATUAÇÃO DO AGENTE DE IA

O agente de IA poderá realizar autonomamente, no ambiente de desenvolvimento/homologação:

- leitura dos arquivos existentes;

- criação e alteração de arquivos;

- criação de componentes;

- criação de tabelas;

- criação de campos;

- criação de relacionamentos;

- criação de índices;

- criação de políticas;

- criação de usuários de teste;

- criação de dados de teste;

- execução de consultas;

- testes funcionais;

- testes de integração;

- correções;

- ajustes de interface;

- ajustes de banco de dados;

- validações necessárias ao desenvolvimento.

O agente deverá consultar a estrutura existente antes de criar novos recursos.

Não deverá criar estruturas duplicadas quando já existir funcionalidade equivalente.

# 7. RESTRIÇÃO DE PRODUÇÃO

O acesso técnico ao ambiente de produção não constitui autorização para alteração da produção.

O agente de IA não poderá, sem autorização expressa do responsável pelo projeto:

- alterar tabelas de produção;

- excluir registros reais;

- alterar usuários reais;

- alterar permissões reais;

- executar migrações em produção;

- alterar políticas de segurança de produção;

- publicar nova versão;

- substituir arquivos produtivos;

- executar scripts potencialmente destrutivos;

- modificar configurações que afetem usuários reais.

A regra deverá ser:

Autonomia para desenvolver e testar em homologação; autorização obrigatória para alteração ou publicação em produção.

# 8. HANDOFF E MEMÓRIA TÉCNICA

O projeto deverá possuir documentação de continuidade denominada handoff.

O agente deverá atualizar o handoff sempre que realizar implementação relevante.

Deverão ser registrados, conforme aplicável:

- funcionalidades implementadas;

- funcionalidades pendentes;

- arquivos criados;

- arquivos alterados;

- estruturas de banco criadas;

- tabelas;

- campos;

- relacionamentos;

- políticas;

- integrações;

- testes realizados;

- problemas encontrados;

- correções realizadas;

- decisões técnicas;

- limitações conhecidas;

- próximos passos;

- situação da homologação;

- situação da produção.

O handoff deverá permitir que outro agente ou desenvolvedor consiga compreender o estado atual do projeto sem depender exclusivamente do histórico da conversa.

# 9. ESCOPO FUNCIONAL

O módulo deverá contemplar, no mínimo, os seguintes componentes:

- Dashboard;

- Minha Agenda;

- Minhas Tarefas;

- Caixa de Entrada;

- Demandas;

- Backlog/Futuro;

- Solicitações;

- Tarefas da Equipe;

- Delegações;

- Projetos;

- Subtarefas;

- Rotinas;

- Calendário;

- Planejamento de Capacidade;

- Prazos;

- Notificações;

- Documentos;

- Comentários;

- Dependências;

- Controle de execução;

- Relatórios;

- Indicadores;

- Pesquisa;

- Configurações;

- Auditoria.

# 10. CONCEITOS DO SISTEMA

## 10.1 Tarefa

Representa uma atividade que deverá ser executada.

Deverá permitir:

- título;

- descrição;

- responsável;

- criador;

- supervisor;

- solicitante;

- setor;

- Secretaria;

- categoria;

- prioridade;

- status;

- duração estimada;

- duração real;

- data de início;

- prazo;

- data e horário planejados;

- recorrência;

- projeto;

- demanda vinculada;

- documentos;

- comentários;

- subtarefas;

- dependências.

## 10.2 Demanda

Representa algo que precisa ser tratado, mas que ainda não necessariamente possui data ou horário de execução.

Exemplo:

“Atualizar levantamento dos computadores das escolas.”

A demanda poderá permanecer sem planejamento até que o usuário decida:

- executar;

- agendar;

- delegar;

- transformar em projeto;

- arquivar;

- cancelar.

## 10.3 Backlog/Futuro

Deverá existir área destinada a atividades futuras sem planejamento obrigatório.

Exemplo:

- atualizar documentação;

- revisar manual;

- fazer inventário;

- criar relatório;

- melhorar determinado processo.

O registro poderá existir sem:

- data;

- horário;

- prazo;

- responsável definido.

Posteriormente poderá ser convertido em tarefa planejada.

## 10.4 Projeto

Representará conjunto estruturado de atividades relacionadas a um objetivo.

Exemplo:

Plano Municipal de Educação

Poderá conter:

- levantamento de legislação;

- coleta de dados;

- solicitação de informações;

- consolidação;

- diagnóstico;

- reunião;

- elaboração;

- revisão;

- audiência;

- publicação.

O projeto deverá apresentar percentual de execução e situação de suas atividades.

## 10.5 Rotina

Representará atividade recorrente.

Exemplos:

- verificar Diário Oficial;

- verificar Portal da Transparência;

- fechamento mensal;

- relatório periódico;

- inventário;

- conferência de documentos.

## 10.6 Solicitação

Representará pedido interno encaminhado por um servidor ou setor.

Exemplo:

“Computador da Escola Municipal não liga.”

A solicitação poderá ser recebida pela equipe responsável e posteriormente convertida em uma ou mais tarefas.

# 11. CADASTRO DE TAREFAS

O sistema deverá permitir criação manual de tarefas.

Campos mínimos:

- título;

- descrição;

- responsável;

- criador;

- supervisor;

- solicitante;

- Secretaria;

- setor;

- categoria;

- prioridade;

- status;

- estimativa de duração;

- data de início;

- prazo;

- data planejada;

- horário inicial;

- horário final;

- projeto;

- demanda;

- recorrência;

- dependências;

- anexos;

- observações.

O preenchimento deverá ser adaptável conforme o tipo de atividade.

# 12. PLANEJAMENTO TEMPORAL

A tarefa poderá possuir diferentes níveis de planejamento.

### 12.1 Sem planejamento

Sem data, horário ou prazo.

### 12.2 Com prazo

Possui data limite, mas não necessariamente horário específico.

### 12.3 Agendada

Possui data e horário planejados.

### 12.4 Executada

Possui registro da execução real.

O sistema não deverá obrigar que toda tarefa seja imediatamente agendada.

# 13. AGENDA

A agenda deverá apresentar visualização:

- diária;

- semanal;

- mensal;

- por usuário;

- por equipe;

- por setor;

- por Secretaria.

As tarefas agendadas deverão aparecer visualmente no calendário.

Deverá ser possível alterar o horário por interação direta, quando tecnicamente aplicável.

# 14. CONTROLE DE CARGA DE TRABALHO

O sistema deverá possuir mecanismo de cálculo da carga planejada.

Deverá considerar:

- capacidade diária configurada;

- capacidade semanal;

- capacidade mensal;

- duração estimada das atividades;

- horários agendados;

- atividades recorrentes;

- períodos indisponíveis configurados.

Exemplo:

Capacidade: 8h
Carga planejada: 8h40
Sobrecarga: 40 minutos

# 15. REGRA DE CONFLITO DE AGENDA

O sistema deverá detectar conflitos e sobrecarga.

Entretanto:

O conflito nunca deverá impedir o cadastramento ou planejamento da tarefa.

Ao detectar conflito, deverá apresentar alerta contendo, no mínimo:

- período conflitante;

- atividade existente;

- duração da nova atividade;

- carga planejada;

- capacidade configurada;

- quantidade de sobrecarga;

- opção de alterar;

- opção de continuar.

O usuário poderá continuar mesmo após o alerta.

O sistema deverá registrar no histórico que o alerta foi apresentado e que o usuário optou por continuar, quando aplicável.

# 16. CAPACIDADE DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL

O sistema deverá permitir configuração da capacidade de cada usuário.

Exemplo:

Segunda: 8h
Terça: 8h
Quarta: 8h
Quinta: 8h
Sexta: 8h

Também deverá permitir situações diferenciadas, como:

- férias;

- afastamento;

- feriado;

- expediente reduzido;

- reunião;

- indisponibilidade;

- treinamento;

- outros períodos configuráveis.

A capacidade deverá ser utilizada para planejamento, não como substituição do sistema oficial de controle de jornada.

# 17. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PONTO

O módulo deverá deixar explicitamente caracterizado que:

A duração estimada, duração real e carga planejada das atividades representam informações de planejamento e execução operacional, não constituindo registro oficial de jornada de trabalho.

O módulo não deverá substituir sistema de frequência, ponto eletrônico, banco de horas ou controle formal de jornada.

# 18. DELEGAÇÃO

Usuários autorizados poderão delegar tarefas.

Deverão ser diferenciados:

- criador;

- responsável;

- supervisor;

- solicitante.

Ao delegar uma atividade, o sistema deverá registrar:

- quem delegou;

- para quem;

- data e horário;

- prazo;

- observação;

- histórico.

# 19. SUPERVISÃO

O supervisor deverá conseguir acompanhar as atividades sob sua responsabilidade.

Deverá visualizar:

- tarefas abertas;

- tarefas concluídas;

- tarefas atrasadas;

- tarefas para hoje;

- tarefas próximas do vencimento;

- carga planejada da equipe;

- tarefas sem atualização;

- tarefas aguardando terceiros.

# 20. CAIXA DE ENTRADA

A Caixa de Entrada deverá concentrar:

- tarefas recebidas;

- delegações;

- demandas;

- solicitações;

- atividades transferidas;

- tarefas recorrentes;

- atividades originadas de projetos.

O usuário poderá:

- aceitar;

- planejar;

- agendar;

- delegar;

- rejeitar;

- solicitar esclarecimento;

- arquivar, conforme permissão.

# 21. STATUS

O sistema deverá possuir, no mínimo:

- Caixa de entrada;

- Não iniciada;

- Planejada;

- Agendada;

- Em execução;

- Pausada;

- Aguardando terceiro;

- Aguardando informação;

- Aguardando aprovação;

- Concluída;

- Cancelada;

- Rejeitada;

- Em atraso.

Deverá ser possível configurar status adicionais quando permitido pelo perfil administrativo.

# 22. PRAZOS

O sistema deverá controlar:

- prazo da tarefa;

- prazo do projeto;

- prazo de subtarefa;

- tarefas próximas do vencimento;

- tarefas vencidas;

- tarefas sem responsável;

- tarefas sem planejamento;

- tarefas aguardando terceiros.

Os alertas deverão ser configuráveis.

# 23. RECORRÊNCIA

O sistema deverá permitir recorrências:

- diariamente;

- dias úteis;

- semanalmente;

- determinados dias da semana;

- mensalmente;

- primeiro dia útil;

- último dia útil;

- a cada determinado número de dias;

- anualmente;

- período definido de vigência.

Deverá ser possível definir:

- início da recorrência;

- término;

- horário;

- duração;

- responsável;

- prazo;

- prioridade.

# 24. SUBTAREFAS

Uma tarefa poderá conter subtarefas.

Exemplo:

Publicar atos no Portal da Transparência

- baixar Diário Oficial;

- identificar atos;

- separar portarias;

- separar decretos;

- publicar documentos;

- conferir publicação.

O sistema deverá permitir configuração sobre a necessidade de conclusão das subtarefas para conclusão da tarefa principal.

# 25. DEPENDÊNCIAS

Deverá ser possível estabelecer dependências entre atividades.

Exemplo:

Tarefa A → Tarefa B → Tarefa C.

O sistema deverá informar quando uma atividade estiver condicionada à conclusão de outra.

As dependências deverão ser utilizadas para acompanhamento de projetos e processos complexos.

# 26. CONTROLE DE TEMPO

O sistema deverá permitir registrar:

- tempo estimado;

- tempo real;

- início da execução;

- pausa;

- retomada;

- conclusão.

Quando habilitado, deverá existir cronômetro:

Iniciar → Pausar → Retomar → Finalizar

O tempo registrado deverá ser armazenado no histórico.

# 27. ESTIMATIVA X TEMPO REAL

O sistema deverá permitir comparação entre:

Tempo estimado: 30 minutos
Tempo real: 42 minutos

Relatórios poderão demonstrar médias históricas por:

- tarefa;

- categoria;

- rotina;

- projeto;

- setor.

Esses dados deverão ser tratados como ferramenta de planejamento e dimensionamento, não como mecanismo automático de avaliação individual de produtividade.

# 28. PROJETOS

Cada projeto deverá possuir:

- identificação;

- título;

- descrição;

- objetivo;

- responsável;

- supervisor;

- setor;

- Secretaria;

- início;

- prazo;

- status;

- prioridade;

- percentual de execução;

- tarefas;

- subtarefas;

- documentos;

- comentários;

- histórico.

Deverá apresentar visão consolidada da execução.

# 29. DASHBOARD

O Dashboard deverá permitir visualização resumida das atividades.

Indicadores mínimos:

- tarefas abertas;

- tarefas para hoje;

- atrasadas;

- próximas do vencimento;

- em execução;

- aguardando terceiros;

- tarefas delegadas;

- demandas pendentes;

- projetos em andamento;

- carga planejada;

- sobrecarga;

- tarefas sem responsável.

O conteúdo deverá variar conforme o perfil do usuário.

# 30. VISÃO "HOJE"

Deverá existir uma tela de uso cotidiano denominada, preferencialmente:

Minha Agenda — Hoje

Deverá apresentar:

- atrasadas;

- caixa de entrada;

- atividades agendadas;

- tarefas para o dia;

- carga planejada;

- capacidade disponível;

- conflitos;

- atividades prioritárias;

- prazos próximos.

Essa tela deverá ser otimizada para consulta rápida.

# 31. VISÃO DE EQUIPE

Gestores autorizados deverão visualizar a situação de sua equipe.

Exemplo:

| Servidor | Planejado | Capacidade | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| João | 6h40 | 8h | Normal |
| Maria | 7h50 | 8h | Atenção |
| Carlos | 8h20 | 8h | Sobrecarga |

A visualização deverá permitir detalhamento das atividades.

# 32. SOLICITAÇÕES INTERNAS

O módulo deverá possuir mecanismo de abertura de solicitações.

Campos:

- solicitante;

- Secretaria;

- setor;

- assunto;

- descrição;

- prioridade;

- anexos;

- data;

- categoria.

A solicitação poderá ser:

- recebida;

- analisada;

- aceita;

- convertida em tarefa;

- convertida em projeto;

- encaminhada;

- recusada;

- concluída.

# 33. COMENTÁRIOS

Cada tarefa, demanda, projeto e solicitação deverá possuir espaço para comentários.

O sistema deverá registrar:

- usuário;

- data;

- horário;

- conteúdo.

Os comentários deverão integrar o histórico do item.

# 34. DOCUMENTOS E ANEXOS

Deverá ser possível vincular documentos às atividades.

Exemplos:

- PDF;

- DOCX;

- XLSX;

- imagens;

- outros formatos autorizados.

O sistema deverá armazenar ou referenciar os documentos conforme a arquitetura existente.

Deverá existir controle de acesso aos documentos de acordo com as permissões do item.

# 35. NOTIFICAÇÕES

O módulo deverá possuir sistema de notificações internas.

Deverá notificar, conforme configuração:

- nova tarefa;

- delegação;

- alteração de prazo;

- proximidade do vencimento;

- atraso;

- comentário;

- solicitação;

- mudança de responsável;

- conclusão;

- conflito;

- aprovação necessária.

A arquitetura deverá permitir futura integração com:

- e-mail;

- PWA/push;

- WhatsApp;

- outros serviços.

Nenhum desses serviços externos deverá ser requisito obrigatório para o funcionamento básico do módulo.

# 36. AUTOMAÇÕES

O módulo deverá possuir arquitetura preparada para geração automática de tarefas.

Exemplos:

Evento: novo processo chega a determinada etapa.

Ação: criar tarefa para responsável.

Outro exemplo:

Evento: contrato próximo do vencimento.

Ação: criar tarefa de verificação.

Outro:

Evento: rotina diária.

Ação: gerar atividade do dia.

# 37. INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO DE LICITAÇÕES

O módulo deverá permitir que o módulo de Compras/Licitações gere tarefas automaticamente.

Exemplo:

Processo 45/2026:

- pesquisa de preços concluída;

- criar tarefa para mapa comparativo;

- criar tarefa para TR;

- criar tarefa para análise;

- criar tarefa para publicação.

As tarefas deverão manter referência ao processo de origem.

# 38. INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

A arquitetura deverá permitir integração com outros módulos da Intranet, incluindo, conforme disponibilidade:

- Compras e Licitações;

- Atas;

- Estoque;

- Biblioteca;

- Atos Oficiais;

- Contratos;

- Impressoras/Manutenção;

- Agenda;

- outros módulos futuros.

Uma tarefa poderá possuir referência a um registro de outro módulo sem necessidade de duplicar seus dados.

# 39. PESQUISA GLOBAL

Deverá existir pesquisa capaz de localizar:

- tarefas;

- demandas;

- projetos;

- solicitações;

- comentários;

- documentos;

- usuários;

- responsáveis;

- registros históricos.

A pesquisa deverá respeitar as permissões de acesso.

# 40. PRIORIZAÇÃO

Deverá permitir:

- Baixa;

- Normal;

- Alta;

- Urgente.

A solução deverá permitir evolução para matriz de:

Importância × Urgência

sem obrigar o uso dessa metodologia.

# 41. RELATÓRIOS

O módulo deverá disponibilizar relatórios, conforme permissões, incluindo:

- tarefas por período;

- tarefas por usuário;

- tarefas por Secretaria;

- tarefas por setor;

- tarefas atrasadas;

- tarefas concluídas;

- tarefas canceladas;

- tarefas delegadas;

- demandas;

- solicitações;

- projetos;

- rotinas;

- carga planejada;

- conflitos de agenda;

- tempo estimado x real;

- atividades por categoria.

Deverá permitir filtros e, quando aplicável, exportação.

# 42. INDICADORES

Deverão estar disponíveis indicadores como:

- quantidade de tarefas abertas;

- percentual concluído;

- tarefas atrasadas;

- tarefas no prazo;

- carga planejada;

- capacidade;

- sobrecarga;

- demandas pendentes;

- tempo médio de execução;

- projetos em andamento;

- tarefas por setor;

- tarefas por categoria.

Os indicadores deverão ser apresentados de acordo com o perfil de acesso.

# 43. AUDITORIA

As operações relevantes deverão possuir registro de auditoria.

Deverão ser registrados, quando aplicável:

- criação;

- alteração;

- delegação;

- mudança de responsável;

- alteração de prazo;

- alteração de status;

- comentários;

- anexos;

- conclusão;

- cancelamento;

- reabertura;

- alterações de configuração.

A auditoria deverá registrar:

- usuário;

- data;

- horário;

- operação;

- registro afetado;

- informações relevantes da alteração.

# 44. HISTÓRICO DA TAREFA

Cada atividade deverá possuir timeline.

Exemplo:

08:00 — tarefa criada
08:03 — delegada para João
08:05 — João iniciou
10:22 — tarefa pausada
11:40 — retomada
12:10 — documento anexado
12:15 — concluída

O histórico não deverá ser apagado por operações ordinárias do usuário.

# 45. PERMISSÕES

O módulo deverá utilizar controle de acesso por perfil.

Perfis poderão incluir:

### Administrador do sistema

Acesso global à configuração e administração.

### Gestor

Acompanhamento da equipe e das atividades sob sua competência.

### Supervisor

Acompanhamento de atividades delegadas.

### Servidor

Gerenciamento das próprias atividades e das atividades a ele atribuídas.

### Consultivo

Acesso apenas à visualização autorizada.

As permissões deverão ser configuráveis.

# 46. SEGURANÇA

O módulo deverá:

- respeitar autenticação existente;

- respeitar autorização;

- aplicar princípio do menor privilégio;

- proteger informações restritas;

- validar permissões no backend;

- impedir acesso indevido por alteração manual de parâmetros;

- registrar operações relevantes;

- utilizar comunicação segura;

- evitar exposição de credenciais;

- evitar armazenamento indevido de segredos no frontend.

As políticas de acesso do Supabase deverão ser configuradas de acordo com os perfis e regras de negócio.

# 47. BANCO DE DADOS

A implementação deverá utilizar o Supabase como backend, respeitando a arquitetura existente.

O desenvolvimento poderá criar, em homologação:

- tabelas;

- relacionamentos;

- índices;

- views;

- funções;

- políticas de segurança;

- estruturas auxiliares;

- tabelas de auditoria;

- tabelas de configuração.

A modelagem deverá evitar duplicação desnecessária.

A estrutura deverá permitir crescimento futuro do módulo.

# 48. DADOS DE HOMOLOGAÇÃO

O agente poderá criar usuários e dados de teste no ambiente de homologação.

Deverão ser utilizados dados claramente identificáveis como dados de teste quando houver risco de confusão com dados reais.

Não deverão ser inseridos dados fictícios de teste no ambiente de produção.

# 49. PRODUÇÃO

Qualquer operação em produção deverá depender de autorização expressa do responsável pelo projeto.

Antes da publicação, deverão ser apresentados, quando aplicável:

- resumo das alterações;

- arquivos modificados;

- alterações no banco;

- testes realizados;

- riscos identificados;

- procedimentos de implantação;

- procedimento de reversão, quando aplicável.

# 50. RESPONSIVIDADE

O módulo deverá funcionar adequadamente em:

- computadores;

- notebooks;

- tablets;

- smartphones.

A interface deverá adaptar-se às dimensões disponíveis.

As funções essenciais não poderão depender exclusivamente de telas grandes.

# 51. PWA

Sempre que compatível com a arquitetura existente, o módulo deverá manter compatibilidade com a característica PWA da Intranet.

A arquitetura deverá permitir futura utilização de:

- instalação como aplicativo;

- notificações push;

- funcionamento parcial offline, quando tecnicamente justificável.

# 52. USABILIDADE

A interface deverá priorizar:

- simplicidade;

- clareza;

- rapidez;

- baixa quantidade de cliques;

- hierarquia visual;

- consistência com a Intranet;

- acessibilidade;

- leitura rápida;

- indicação clara de prazos;

- indicação clara de atrasos;

- indicação clara de conflitos.

O usuário deverá conseguir identificar rapidamente:

O que tenho para fazer?

O que está atrasado?

O que preciso fazer hoje?

Quanto da minha capacidade já está planejada?

O que está aguardando alguém?

O que deleguei?

# 53. CONFIGURAÇÕES

Administradores autorizados deverão poder configurar:

- categorias;

- prioridades;

- status;

- tipos de tarefa;

- tipos de demanda;

- tipos de projeto;

- recorrências;

- capacidades padrão;

- notificações;

- permissões;

- regras de automação;

- parâmetros de alerta.

# 54. INTEGRAÇÃO COM AGENDA

A arquitetura deverá diferenciar:

Tarefa: o que precisa ser feito.

Agenda: quando será feito.

Projeto: qual objetivo maior está sendo executado.

Demanda: o que chegou e precisa ser tratado.

Uma tarefa poderá existir sem estar agendada e poderá posteriormente ser inserida na agenda.

# 55. REGRAS PARA CONFLITOS

Quando houver conflito, o sistema deverá:

- identificar o conflito;

- calcular a duração;

- calcular a carga planejada;

- comparar com a capacidade;

- apresentar alerta;

- permitir alteração;

- permitir continuidade;

- registrar a decisão;

- manter o planejamento realizado.

Nunca deverá simplesmente bloquear a operação.

# 56. INTEGRAÇÃO FUTURA

A arquitetura deverá ser preparada para integração futura com:

- e-mail institucional;

- WhatsApp;

- notificações push;

- sistemas externos;

- APIs;

- outros módulos municipais;

- serviços de autenticação;

- sistemas administrativos.

As integrações deverão utilizar APIs e mecanismos seguros quando disponíveis.

# 57. REQUISITOS DE DESEMPENHO

O sistema deverá apresentar desempenho adequado ao uso simultâneo pelos servidores municipais.

Consultas comuns deverão possuir tempo de resposta compatível com aplicações web corporativas.

A implementação deverá utilizar:

- consultas eficientes;

- índices adequados;

- paginação;

- carregamento sob demanda;

- otimização de consultas;

- mecanismos de cache quando justificável.

# 58. INTEGRIDADE DOS DADOS

O sistema deverá garantir integridade dos relacionamentos entre:

- usuários;

- tarefas;

- projetos;

- demandas;

- solicitações;

- setores;

- Secretarias;

- documentos;

- comentários;

- históricos.

Operações que possam gerar registros órfãos deverão ser adequadamente tratadas.

# 59. EXCLUSÃO DE REGISTROS

O sistema deverá preferencialmente utilizar mecanismos de arquivamento ou exclusão lógica para registros que possuam importância histórica ou de auditoria.

Registros necessários à rastreabilidade não deverão ser fisicamente eliminados por usuários comuns.

# 60. CRITÉRIOS DE HOMOLOGAÇÃO

A homologação deverá validar, no mínimo:

### Tarefas

- criação;

- edição;

- atribuição;

- delegação;

- conclusão;

- cancelamento;

- reabertura.

### Agenda

- criação de compromisso;

- alteração;

- conflito;

- sobrecarga;

- visualização diária;

- semanal;

- mensal.

### Demandas

- criação;

- recebimento;

- transformação em tarefa.

### Projetos

- criação;

- tarefas;

- subtarefas;

- dependências;

- percentual de execução.

### Rotinas

- criação;

- recorrência;

- geração de ocorrências.

### Solicitações

- abertura;

- recebimento;

- encaminhamento;

- conversão.

### Auditoria

- histórico;

- alterações;

- usuários;

- datas.

### Segurança

- permissões;

- acesso indevido;

- perfis;

- segregação.

# 61. TESTE DE CARGA DE TRABALHO

Deverá ser realizado teste específico para validar a regra central do módulo.

Exemplo:

Servidor com capacidade de 8 horas.

Atividades já planejadas:

- 08:00–09:00;

- 09:00–10:30;

- 10:30–12:00;

- 13:00–17:00.

Ao tentar inserir atividade adicional de 1 hora em período conflitante, o sistema deverá:

- identificar o conflito;

- calcular a sobrecarga;

- apresentar alerta;

- permitir continuar;

- registrar a operação.

O cadastro não poderá ser bloqueado exclusivamente em razão da sobrecarga.

# 62. TESTE DE INTEGRAÇÃO

Deverá ser validada a possibilidade de outro módulo gerar uma tarefa.

Exemplo:

Módulo de Licitações:

Etapa concluída → gerar tarefa.

A tarefa deverá conter referência ao processo de origem.

# 63. TESTE DE CONTINUIDADE

O projeto deverá manter documentação suficiente para permitir continuidade do desenvolvimento.

Após implementação relevante, deverá ser possível identificar pelo handoff:

- o que foi feito;

- como foi feito;

- quais arquivos foram alterados;

- quais estruturas foram criadas;

- como testar;

- quais pendências permanecem.

# 64. CRITÉRIOS DE ACEITE

O módulo somente será considerado entregue quando:

- estiver integrado à Intranet existente;

- estiver funcional;

- estiver conectado ao backend;

- possuir banco estruturado;

- possuir controle de acesso;

- possuir as funcionalidades previstas;

- possuir auditoria;

- possuir tratamento de erros;

- possuir validações;

- possuir responsividade;

- tiver sido testado em homologação;

- possuir documentação;

- possuir handoff atualizado;

- não comprometer módulos existentes;

- tiver seus requisitos essenciais homologados.

# 65. DOCUMENTAÇÃO

A entrega deverá incluir documentação técnica contendo:

- arquitetura;

- estrutura de banco;

- tabelas;

- relacionamentos;

- políticas;

- integrações;

- APIs;

- configurações;

- permissões;

- regras de negócio;

- procedimentos de implantação;

- procedimentos de teste;

- procedimentos de manutenção.

Também deverá ser disponibilizada documentação funcional para usuários.

# 66. IMPLANTAÇÃO

A implantação deverá ocorrer em etapas:

### Etapa 1 — Análise

Levantamento da arquitetura existente.

### Etapa 2 — Desenvolvimento

Implementação no ambiente autorizado.

### Etapa 3 — Banco

Criação e validação das estruturas no Supabase de homologação.

### Etapa 4 — Testes

Testes técnicos e funcionais.

### Etapa 5 — Homologação

Validação pelo responsável pelo projeto.

### Etapa 6 — Autorização

Autorização expressa para publicação.

### Etapa 7 — Produção

Implantação no ambiente produtivo.

### Etapa 8 — Pós-implantação

Verificação do funcionamento após publicação.

# 67. REVERSÃO

A implantação deverá possuir procedimento de reversão para situações em que uma alteração cause falha relevante.

Sempre que houver alteração estrutural de banco ou arquivos críticos, deverá ser avaliada a necessidade de procedimento de rollback.

# 68. PRESERVAÇÃO DOS MÓDULOS EXISTENTES

O desenvolvimento deverá preservar os módulos já existentes na Intranet.

O agente ou fornecedor não deverá alterar funcionalidades fora do escopo sem necessidade técnica.

Quando uma alteração transversal for necessária, deverá ser documentada.

# 69. ESCALABILIDADE

A arquitetura deverá permitir expansão futura para:

- novas Secretarias;

- novos setores;

- novos usuários;

- novos tipos de tarefas;

- novos projetos;

- novos módulos;

- novas integrações;

- novas regras de automação.

A solução não deverá ser limitada a uma única Secretaria ou departamento.

# 70. GOVERNANÇA DOS DADOS

Os dados deverão permanecer sob controle institucional do Município.

O sistema deverá permitir identificar:

- quem criou;

- quem alterou;

- quem executou;

- quem delegou;

- quem supervisionou;

- quando ocorreu;

- qual foi a alteração.

# 71. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

A solução deverá observar a legislação aplicável à proteção de dados pessoais e as políticas de segurança adotadas pelo Município.

O acesso deverá ser limitado à necessidade funcional de cada usuário.

Dados pessoais deverão ser tratados de acordo com as finalidades institucionais e permissões estabelecidas.

# 72. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS OFICIAIS

O módulo será destinado ao planejamento e gestão operacional das atividades.

Não substituirá, salvo integração formalmente definida:

- sistema de ponto;

- folha de pagamento;

- sistema contábil;

- sistema oficial de processos;

- sistemas oficiais de compras;

- sistemas externos obrigatórios;

- sistemas oficiais de prestação de contas.

# 73. ARQUITETURA DE INTEGRAÇÃO

A solução deverá permitir que outros módulos criem e consultem tarefas por mecanismos estruturados.

Sempre que possível, deverá ser utilizada identificação única dos registros.

Exemplo:

Processo de Licitação nº 45/2026

poderá possuir tarefa:

“Elaborar mapa comparativo”

com referência ao processo.

Essa referência permitirá ao usuário retornar ao registro de origem.

# 74. AUTOMAÇÕES FUTURAS

A solução deverá possuir arquitetura que permita implementação futura de regras como:

Se contrato estiver a 30 dias do vencimento → criar tarefa.

Se etapa de licitação for concluída → criar tarefa seguinte.

Se houver novo ato oficial → gerar atividade de publicação.

Se inventário anual iniciar → criar tarefas por unidade.

As automações deverão possuir mecanismos de ativação, desativação e configuração.

# 75. RELAÇÃO COM A AGENDA MUNICIPAL

O módulo deverá poder utilizar a agenda existente ou integrar-se ao módulo de Agenda da Intranet.

Quando uma tarefa possuir data e horário, poderá ocupar espaço na agenda.

Quando não possuir horário, permanecerá como atividade planejada sem ocupar determinado intervalo.

# 76. VISÃO INSTITUCIONAL

Usuários autorizados poderão visualizar indicadores consolidados da Administração.

Exemplo:

Prefeitura Municipal

- 184 tarefas abertas;

- 27 atrasadas;

- 51 para os próximos 7 dias;

- 14 projetos em andamento;

- 6 equipes com sobrecarga planejada.

O acesso a informações individuais deverá respeitar as permissões.

# 77. VISÃO POR SECRETARIA

Cada Secretaria poderá possuir painel próprio.

Exemplo:

Secretaria de Educação

- 42 tarefas abertas;

- 8 para hoje;

- 5 atrasadas;

- 17 para os próximos 7 dias;

- 3 sem responsável;

- projetos em andamento.

# 78. VISÃO INDIVIDUAL

O servidor deverá possuir uma área pessoal contendo:

- tarefas;

- agenda;

- demandas;

- backlog;

- delegações recebidas;

- tarefas delegadas;

- projetos;

- notificações;

- histórico.

# 79. FLUXO OPERACIONAL PRINCIPAL

O funcionamento deverá permitir o seguinte fluxo:

Demanda recebida

↓

Análise

↓

Tarefa / Projeto / Arquivamento

↓

Planejamento

↓

Agendamento opcional

↓

Execução

↓

Acompanhamento

↓

Conclusão

↓

Histórico

↓

Indicadores

Esse fluxo não deverá impedir que usuários autorizados alterem o planejamento conforme a realidade administrativa.

# 80. FLUXO DE DELEGAÇÃO

Criar tarefa

↓

Selecionar responsável

↓

Definir prazo

↓

Definir estimativa

↓

Delegar

↓

Responsável recebe

↓

Executa

↓

Atualiza

↓

Conclui

↓

Supervisor acompanha

# 81. FLUXO DE PROJETO

Criar projeto

↓

Definir objetivo

↓

Cadastrar tarefas

↓

Definir responsáveis

↓

Definir prazos

↓

Criar dependências

↓

Executar

↓

Acompanhar

↓

Concluir

↓

Gerar histórico e indicadores

# 82. FLUXO DE ROTINA

Criar rotina

↓

Definir recorrência

↓

Definir horário

↓

Definir duração

↓

Definir responsável

↓

Sistema gera ocorrências

↓

Servidor executa

↓

Registra conclusão

↓

Próxima ocorrência

# 83. REQUISITO DE NÃO BLOQUEIO

Este requisito deverá ser considerado obrigatório e prioritário:

O sistema deverá utilizar os conflitos de agenda e a análise de capacidade como mecanismo de alerta e apoio ao planejamento, jamais como mecanismo automático de bloqueio da atividade.

Mesmo que:

- exista conflito de horário;

- a capacidade diária seja excedida;

- a capacidade semanal seja excedida;

- existam outras tarefas no período;

o usuário deverá poder prosseguir, desde que possua permissão para cadastrar a atividade.

# 84. CARACTERÍSTICA DE PLATAFORMA

O módulo deverá ser desenvolvido considerando que a Intranet Municipal continuará recebendo novos módulos.

A solução deverá, portanto, utilizar arquitetura que permita reutilização de:

- usuários;

- permissões;

- componentes;

- serviços;

- banco;

- notificações;

- arquivos;

- auditoria;

- agenda;

- mecanismos de integração.

O objetivo é evitar que cada módulo se comporte como sistema isolado.

# 85. RESULTADO ESPERADO

Ao final da implantação, a Administração Municipal deverá possuir uma ferramenta institucional capaz de responder, de maneira integrada:

### O que precisa ser feito?

Tarefas e demandas.

### Quem fará?

Responsável.

### Quem solicitou?

Solicitante.

### Quem acompanha?

Supervisor.

### Quando será feito?

Agenda.

### Até quando?

Prazo.

### Quanto tempo está planejado?

Duração estimada.

### Quanto tempo foi gasto?

Tempo real.

### Está atrasado?

Controle de prazos.

### A agenda está sobrecarregada?

Planejamento de capacidade.

### Faz parte de algo maior?

Projeto.

### Depende de outra atividade?

Dependências.

### É uma atividade repetitiva?

Rotina.

### Existe documento relacionado?

Anexos.

### O que aconteceu?

Histórico e auditoria.

### Como está o setor?

Dashboard e indicadores.

# 86. ESCOPO MÍNIMO DE ENTREGA

A entrega deverá contemplar o módulo completo, não sendo considerada suficiente a apresentação de:

- telas estáticas;

- protótipos;

- dados simulados;

- funcionalidades sem persistência;

- botões sem funcionamento;

- tabelas sem integração;

- componentes meramente demonstrativos;

- funcionalidades parcialmente implementadas.

Todos os recursos previstos como funcionais deverão possuir implementação efetiva e integração com o backend.

# 87. PROIBIÇÃO DE DADOS FICTÍCIOS NA PRODUÇÃO

Dados fictícios utilizados durante demonstrações e testes deverão permanecer restritos ao ambiente de homologação.

Não deverão ser inseridos dados fictícios no ambiente de produção para fins de demonstração.

# 88. ENTREGA FINAL

Antes da disponibilização em produção, deverão estar disponíveis:

- código/arquivos atualizados;

- banco de homologação;

- documentação;

- handoff atualizado;

- testes realizados;

- lista de pendências;

- registro das alterações;

- procedimento de implantação;

- procedimento de reversão, quando aplicável;

- autorização para produção.

# 89. SUPORTE

A solução deverá possuir suporte técnico para correção de:

- erros;

- falhas;

- problemas de integração;

- inconsistências;

- problemas de segurança;

- problemas de desempenho;

- defeitos funcionais.

A definição dos níveis de serviço e respectivos prazos deverá ser estabelecida no instrumento contratual.

# 90. TREINAMENTO

Deverá ser disponibilizado treinamento ou material de capacitação para:

- administradores;

- gestores;

- supervisores;

- servidores usuários.

O treinamento deverá abordar:

- criação de tarefas;

- planejamento;

- agenda;

- delegação;

- projetos;

- demandas;

- rotinas;

- acompanhamento;

- relatórios;

- notificações.

# 91. MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

A arquitetura deverá permitir evolução futura do módulo.

Novas funcionalidades poderão ser incorporadas sem necessidade de reconstrução completa da solução.

A inclusão de novas funcionalidades deverá respeitar a arquitetura existente e preservar os dados e registros anteriores.

# 92. CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO POR AGENTE DE IA

Considerando que o desenvolvimento poderá ser realizado com auxílio de agente de Inteligência Artificial, a implementação deverá obedecer às mesmas exigências de qualidade, segurança, rastreabilidade e controle aplicáveis ao desenvolvimento convencional.

O uso de IA não reduz os requisitos técnicos da solução.

O agente deverá:

- analisar a estrutura existente;

- implementar efetivamente as funcionalidades;

- testar;

- documentar;

- atualizar o handoff;

- trabalhar inicialmente em homologação;

- preservar os módulos existentes;

- solicitar autorização antes de qualquer alteração produtiva.

# 93. CRITÉRIO FINAL DE CONCLUSÃO DO MÓDULO

O módulo será considerado concluído somente quando estiver:

desenvolvido + integrado + persistente + testado + documentado + homologado + autorizado para produção + implantado, conforme as etapas estabelecidas.

Não será considerada conclusão a simples disponibilização de telas ou protótipo navegável.

# 94. ARQUITETURA FINAL DA INTRANET

O módulo deverá integrar-se à evolução da Intranet Municipal como plataforma institucional:

INTRANET MUNICIPAL

├── Compras e Licitações
├── Atas
├── Biblioteca
├── Gestão de Trabalho, Tarefas e Demandas
├── Agenda
├── Atos Oficiais
├── Estoque
├── Impressoras/Manutenção
├── Contratos
└── Novos módulos futuros

A arquitetura deverá permitir que esses módulos compartilhem informações e gerem ações entre si.

Exemplos:

Licitação → Tarefa

Contrato → Tarefa recorrente

Biblioteca → Inventário → Tarefas

Ato Oficial → Publicação → Tarefa

Solicitação → Tarefa

Projeto → Tarefas

Tarefa → Agenda

Tarefa → Documento

Tarefa → Histórico

Dessa forma, o módulo não deverá ser tratado como uma ferramenta isolada de lista de tarefas, mas como componente de uma plataforma integrada de gestão operacional da Administração Municipal.

# 95. CONCLUSÃO

A solução deverá proporcionar à Administração Municipal uma estrutura centralizada para planejamento, organização, execução, delegação, supervisão e acompanhamento das atividades administrativas.

O sistema deverá atender desde atividades simples e recorrentes, como a verificação diária do Diário Oficial, até projetos complexos e de longa duração, como elaboração de planos municipais.

Deverá ainda permitir que atividades futuras sejam registradas sem prazo ou horário, que demandas sejam posteriormente transformadas em tarefas, que tarefas sejam delegadas, que projetos sejam divididos em atividades, que rotinas sejam automatizadas e que a carga de trabalho seja visualizada antes da execução.

A análise de capacidade deverá funcionar como ferramenta de planejamento e alerta, não como mecanismo de impedimento operacional.

A solução deverá estar integrada à Intranet Municipal existente e preparada para comunicação com os demais módulos, permitindo que a plataforma evolua progressivamente para um ambiente integrado de gestão operacional do Município.

O desenvolvimento deverá ocorrer inicialmente em ambiente de homologação, com utilização do Supabase para estruturação e testes do backend, manutenção dos arquivos do projeto no Google Drive e atualização permanente do handoff técnico. Alterações no ambiente de produção dependerão de autorização expressa do responsável pelo projeto.

O resultado esperado é um módulo completo, funcional, integrado, seguro, auditável, escalável e preparado para uso real pelos diferentes setores da Administração Municipal, não se limitando a protótipo, MVP, demonstração visual ou conjunto de telas.